Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Tính bằng trung bình cộng số SP hoàn thành trong 3 Sprint gần nhất: (15 + 16 + 17) / 3 = 16. Dùng làm dữ liệu tham khảo để dự báo năng lực nhóm trong Sprint này |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này (190 giờ) thấp hơn so với sức chứa tối đa (200 giờ) do Dev C vắng mặt 2 ngày, điều này đồng nghĩa với việc nhóm nên dự báo khối lượng công việc (Tổng SP) thận trọng hơn, có thể thấp hơn mức Velocity tham khảo là 16 SP

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm trạm sạc, xem tình trạng chỗ trống và đặt trước vị trí sạc để đảm bảo sự thuận tiện và chủ động khi sử dụng xe máy điện

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; chức năng cốt lõi để hoàn thành Sprint Goal (đặt chỗ). Tổng 3 PBI là 11 SP, nằm trong ngưỡng an toàn so với Velocity tham khảo (16 SP) và Capacity bị giảm |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chốt quy tắc hủy sát giờ; nếu chọn thêm sẽ vượt quá mức dự báo (16 SP), mang lại rủi ro cao cho Sprint khi Capacity giảm |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế UI/UX và logic chọn trạm, giờ, xe | Giao diện và API xử lý đặt chỗ | 15 |
| 2 | Xử lý chống trùng lịch và cấp mã xác nhận | Logic xác nhận đặt chỗ thành công | 10 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích | Nội dung phân tích |
| --- | --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal | Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 2 (11 SP) và từ ngày 3 đến ngày 7 (8 SP), cho thấy không có PBI nào hoàn thành (Done) trong các khoảng thời gian này. Dấu hiệu bất thường này chỉ ra tiến độ đang bị đình trệ, tạo rủi ro lớn là nhóm không thể hoàn thành Sprint Goal vào cuối Sprint nếu công việc tiếp tục dồn ứ |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. | Tại ngày 7, đường thực tế vẫn ở mức 8 SP (còn 8 SP chưa hoàn thành) trong khi đường lý tưởng là 3.3 SP. Nhóm cần tập trung nguồn lực (swarm) vào PBI đang làm dở có mức độ ưu tiên cao nhất để đẩy nó sang trạng thái Done ngay trong ngày, thay vì bắt đầu các Task mới |